## Slide 1: Nebenziele mit Konfliktpotential
Project
Sachziel
Kostenziel
Terminziel
Gesetze
Patentrechte
Personelle Bedingungen
Umweltbestimmungen

## Slide 2
Projekt-
idee
Vorbereitung
Realisierung
Teambildung + Gruppenprozess
Informationen kommunizieren
Ziele klären + vereinbaren
Planung + Entscheidung
Zuständigkeiten festlegen
Durchführung + Steuerung
Abschluss + Kontrolle
Hierbei kann Project helfen

## Slide 3
Magisches Dreieck im Projekt
Terminziel
Projektendtermin
Kostenziel
Projektbudget
Sachziel
Qualität und Funktion
Projekt

## Slide 4
Was bedeutet Projektarbeit ?
Planung von Projekten
Steuerung von Projekten
Archivieren von Projekten
Marketing
von
Projekten
Abrechnen von Projekten
Konflikt- lösung in Projekten

## Slide 5
Projekt
Projekt
Sachziel
Terminziel
Kostenziel
Kostenziel
Terminziel
Sachziel
Besondere Rahmen-bedingungen
Besondere Rahmen-bedingungen

## Slide 6
Wiederholung je Phase
Planung mit Project
Priorisieren der
Risiken
Verteilung der Aufgaben mit Project
Bearbeitung
Rückmeldung
mit Project
Genehmigung
mit Project
Zusammen- fassung
Auswertung
mit Project

## Slide 7: Leistungssteuerung und das magische PM Dreieck
Einheiten
Feste Einheiten
Dauer
Feste Dauer
Arbeit
Feste Arbeit
Project
Sachziel
Kostenziel
Terminziel

## Slide 8: Vier Phasen in Projekten
Planen und
Entscheiden
Durchführen
und Steuern
Einführen
und Nutzen
Controlling
Berichtswesen
Ziel-
bestimmung
Ziel-
realisierung
Ziel-
erreichung
Ziel-
überwachung

## Slide 9: Planen und Strukturieren
Teilaufgaben und
Arbeitspakete
ungeordnet
Teilaufgaben und
Arbeitspakete
strukturiert
P l a n u n g s a r b e i t

## Slide 10: Beispiele für Projektstrukturpläne
Objektorientiert
Phasenorientiert
Messe
Messe
Wände
Beleuchtung
Stühle/Tische
Infobar
Küche
Give aways
Prospekte
Muster
Stand
Einrichtung
Ausstattung
Detailplan
Entwurf
Vorstudie
Ausführung
Planung

## Slide 11: Projekte strukturieren
Arbeits- paket
Arbeits- paket
Arbeits- paket
Arbeits- paket
Arbeits- paket
Arbeits- paket
Arbeits- paket
Arbeits- paket
Arbeits- paket
Arbeits- paket
Arbeits- paket
Teil- aufgabe
Teil- aufgabe
Teil- aufgabe
Teil- aufgabe
Projekt

## Slide 12: Erweitertes Phasenmodell
Problem- phase
Konzept- phase
Definitions- phase
Entwicklungs- phase
Fertigungs- phase
Installations- phase
Betriebs- phase

## Slide 13
Lenkungs-ausschuss
Linie
Projektleiter
Projektleiter
Andere Bereiche
Team
Team

## Slide 14: Revolvierender Ablauf
Problem- phase
Konzept- phase
Planungs- phase
Überwachungs- phase
Abschluss- phase

## Slide 15: Prozessgruppen des Projektmanagements nach PMI
Initiierungs-
prozess
Planungs-
prozess
Steuerungs-
prozess
Ausführungs-
prozess
Abschluß-
prozess

## Slide 16: Iteration der PMI Prozessgruppen
Initiierungs-
prozess
Planungs-
prozess
Ausführungs-
prozess
Steuerungs-
prozess
Abschluß-
prozess