|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende |
| **MEILENSTEINE** | **29 Tage** | **15.04.13** | **23.05.13** |
| MS Projektstart | 0 Tage | 15.04.13 | 15.04.13 |
| MS 1 | 0 Tage | 29.04.13 | 29.04.13 |
| MS 2 | 0 Tage | 09.05.13 | 09.05.13 |
| MS Projektende | 0 Tage | 23.05.13 | 23.05.13 |
| **PHASE 1** | **11 Tage** | **15.04.13** | **29.04.13** |
| Vorgang 1 | 5 Tage | 15.04.13 | 19.04.13 |
| Vorgang 2 | 6 Tage | 22.04.13 | 29.04.13 |
| **PHASE 2** | **8 Tage** | **30.04.13** | **09.05.13** |
| Vorgang 3 | 7 Tage | 30.04.13 | 08.05.13 |
| Vorgang 4 | 8 Tage | 30.04.13 | 09.05.13 |
| **PHASE 3** | **10 Tage** | **10.05.13** | **23.05.13** |
| Vorgang 5 | 9 Tage | 10.05.13 | 22.05.13 |
| Vorgang 6 | 10 Tage | 10.05.13 | 23.05.13 |